蚌埠市第一人民医院

电梯采购、更换安装及井道设施采购项目监理服务采购需求

- 项目名称：

蚌埠市第一人民医院电梯采购、更换安装及井道设施采购项目监理服务采购项目

- 项目预算：

92334.00元【“蚌埠市第一人民医院电梯采购、更换安装及井道设施采购项目”项目总价（2798000.00元）*3.3%】

- 投标人资质要求：

- 投标人须具备独立法人资格，具有在有效期内的营业执照及税务登记证；

- 投标人须具有房屋建筑工程甲级及以上监理资质等级证书。

- 投标人须承担过类似工程监理业务，并与施工承包人及材料、设备供应商无经营性利益关系，业绩、信誉良好（至少提供类似工程监理合同一份，复印件加盖公章）。

- 投标人派驻本项目的总监理工程师必须具有国家级注册的监理工程师岗位证书、中级及以上职称，具有足够的资源和能力来有效地履行合同。

- 投标人派驻本项目的总监理工程师必须是本单位工作人员且不能有其它在建工程，否则招标人有权取消该投标人中标资格。

- 投标人须在近三年内没有发生重大质量事故和重大及以上安全生产事故，没有转包挂靠行为。

- 服务需求：

中标人负责“蚌埠市第一人民医院电梯采购、更换安装及井道设施采购项目”项目执行范围内所有建设、安装等一切项目施工阶段、交付配合阶段的全部监理工作。包括但不限于：工程前期准备、设计图纸审查及配合、土方开挖、护坡、施工降排水、肥槽回填、地基与基础工程、地下室施工、主体施工、门窗、内外装修、精装修、样板间和样板层装修、人防施工、所有设备及电气管线安装与调试、消防工程、弱电工程、燃气工程、园林绿化、红线内市政道路及管线敷设、路灯照明、锅炉房(或热力站)、变配电室及调压站、物业用房、工程竣工后的保修监理、竣工图审查和交楼配合、服务工作及提供竣工验收和备案所需要的监理方面的资料和配合服务等，给予委托人设计阶段技术支持；施工过程中的质量控制、安全控制；施工过程中的造价控制；施工过程中的进度控制、进度款审核；管理施工合同（包括总包、分包、指定分包合同）；协调施工过程中与本工程有关的纠纷；进行索赔的审核；配合对设计洽商变更的审核、竣工结算的审核等工作。

- 监理服务范围及工作内容：

- 收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

- 熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

- 参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

- 审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

- 检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

- 检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

- 审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

- 检查施工承包人的试验室；

- 审核施工分包人资质条件；

- 查验施工承包人的施工测量放线成果；

- 审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

- 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

- 审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

- 在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

- 经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

- 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

- 验收隐蔽工程、分部分项工程；

- 审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

- 审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

- 参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

- 审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

- 编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

- 探勘现场：

投标人应按照招标文件所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘现场以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

- 投标报价要求：

- 报价格式：

| 序号 | 主体项目名称 | 主体项目合同总价 | 项目监理服务价格费率 | 项目监理服务价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “蚌埠市第一人民医院电梯采购、更换安装及井道设施采购项目” | 2798000.00元 | ≤3.3% |  |
| 注：以上价格包含监理服务、人员工资、设施设备、技术服务咨询、服务奖惩、保险、材料检测检验、工程质量检测检验、外出考察、规费、税金等一切费用 |  |  |  |  |

- 除非本招标文件中另有特别规定，投标价格中的综合单价乃指投标人按照本招标文件的要求执行及完成全部委托服务所需的全部费用；

- 根据本招标文件内反映的招标人要求的监理服务范围、招标人提供的工程总体工期、质量目标、规定的付款方式及奖罚措施等进行投标，所有投标人因遵循前述这些规定所需发生的费用均视为已包括在投标价格内。

- 投标人执行本工程的监理所需的全部检测设备及仪器等，均由投标人自备及承担相关费用；自行承担本工程监理招标及政府相关部门办理招投标备案等相关手续及相关费用；

- 投标价格为投标人已经充分考虑各种结构形式、充分熟悉了解施工现场后之报价。该价格为投标人按照本招标文件、合同的要求执行及完成全部委托服务所需的全部费用包干，不随国家有关监理服务取费的政策性标准调整、工程实施过程中出现的任何设计变更及工程变更及非项目法人所能控制的不可抗力等因素引起的工程工期的变化而做出调整。该总价为暂定总价，最终结算之面积计算根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353—2005）规定。

- 投标报价明细表中所列项目不发生时，该项目的费用在结算时予以扣除；但无论工作范围如何调整, 投标人所报出的各综合单价不得因工作范围的调整而调整，投标人应综合考虑上述因素进行报价。

- 工期、质量要求、检验标准、工程款支付方式等详见合同条款。

- 工程报价优惠应注明优惠内容及优惠来源；且优惠不得涉及工程量、工程项目及甲方暂定的价格、规费、税金。

- 本招标工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价中标。

- 本工程开标后下发的政策性调整文件一律不予执行。

- 本项目监理机构、设施及监理人员要求：

- 人员要求：

| 岗位 | 人数 | 资格要求 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总监 | 1 | 全国注册监理师，中、高级证书。 | 必须驻现场 |
| 总监代表 | 1 | 持证上岗，中级岗位证书 | 必须驻现场 |
| 土建工程师 | 1 | 持证上岗，中级岗位证书 | 根据工程需要增加 |
| 安装工程师 | 1 | 持证上岗，中级岗位证书 | 根据工程需要增加 |
| 装饰工程师 | 1 | 相关专业，中级证书 | 依据工程需要进场 |
| 景观工程师 | 1 | 相关专业，中级证书 | 依据工程需要进场 |
| 安全工程师 | 1 | 持有上岗资格证 |  |
| 资料员 | 1 |  |  |

注：表中所列人员配备为最低限度要求，中标单位可根据实际工作需要及时投入人员，所有监理人员均须身体健康，有相当工作经验，年龄不得超过55周岁。（表中人员需专职驻现场监理）

- 本项目监理部所有人员，原则上未经招标人同意，不得更换、缺岗；

- 本项目监理部所有人员应品行良好，为人正派，身体健康，与其他单位应有良好的合作精神；

- 在项目执行过程中，招标人若发现部分监理人员不合适，要求投标人更换相关监理人员时，投标人应在1周内予以更换。

- 付款方式：

本项目无预付款，“蚌埠市第一人民医院电梯采购、更换安装及井道设施采购项目”执行完毕、验收合格、资料齐全并交付招标人、本监理服务项目中标人于向招标人交付全部监理资料并经招标人审核合格后，（1）若“蚌埠市第一人民医院电梯采购、更换安装及井道设施采购项目”无变更，则由本监理服务项目中标人依据中标价格向招标人全额开具正规发票，招标人收到发票后15日内完成全部款项支付。（2）若“蚌埠市第一人民医院电梯采购、更换安装及井道设施采购项目”有变更，则由本监理服务项目中标人依据中标价格的80%向招标人开具正规发票，招标人收到发票后15日内完成款项支付，“蚌埠市第一人民医院电梯采购、更换安装及井道设施采购项目”变更内容金额审定后，中标人依据审定金额及中标费率向招标人开至本项目监理服务费用全额的正规发票，招标人收到发票后15日内完成款项支付。